# Средњорочни програм уређивања грађевинског земљишта општине Врбас

# за период од 2023. до 2027. године

На основу члана 94. став 1. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник Републике Србије“, број 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 – др.закон, 9/2020 и 52/2021) , члана 47. став 1. и члана 49. Правилника о садржини ,поступку и начину доношења Програма уређивања грађевинског земљишта („Службени гласник РС“, број  27/2015) и члана 36. став 1. тачка 17. и члана 119. Статута општине Врбас („Службени лист општине Врбас“, број  26/2018 и 9/2022), Скупштина општине Врбас,  на  седници одржаној   _________ 2023. године, донела је

СРЕДЊОРОЧНИ ПРОГРАМ УРЕЂИВАЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА ОПШТИНЕ ВРБАС

ЗА ПЕРИОД ОД 2023. ДО 2027. ГОДИНЕ

# Уводни део

Изради Средњорочног програма уређивања грађевинског земљишта Општине Врбас за период од 2023 до 2027 године (у даљем тексту : Средњорочни програм) приступило се сагласно одредбама члана 94. став 1. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник Републике Србије“, број 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 – др.закон, 9/2020 и 52/2021) и члана 47. став 1. и члана 49. Правилника о садржини ,поступку и начину доношења Програма уређивања грађевинског земљишта („Службени гласник РС“, број  27/2015).

Средњорочни програм  просторно обухвата територију општине Врбас.

Средњорочни програм доноси се на период од пет година, од 2023 до 2027 године и представља основ за израду годишњих програма у наведеном временском периоду.

Општинска управа општине Врбас објавила је нацрт Средњорочног програма на званичној интернет страници општине Врбас дана 05. децембра 2022. године, са позивом свим заинтересованим лицима да доставе своје примедбе и сугестије у року од 15 дана од дана објављивања нацрта.

Након истека рока од 15 дана од дана објављивања на званичној интернет страници општине Врбас  Одељење за урбанизам и просторно планирање, стамбено - комуналне послове и заштиту животне средине и исти је доставило Општинском већу општине Врбас, као овлашћеном предлагачу за седницу Скупштине општине Врбас.

Уређивање грађевинског земљишта се врши на основу постојећих планских докумената, пројектно техничке документације, Стратегије одрживог развоја, стварним потребама и развојним пројектима.

### Важећи плански документи и урбанистичко технички документи у општини Врбас

- Плански документи

### Просторни планови

Просторни план општине Врбас („Службени лист општине Врбас“, број 7/11)

Просторни план подручја инфраструктурног  коридора аутопута Е-75 Суботица-Београд (Батајница)(„Службени гласник Републике Србије“, број 69/03 и 143/14)

### Планови генералне регулације

- План генералне регулације за насељено место Врбас („Службени лист општине Врбас“, број 3/11 )

- Измена и допуна плана генералне регулације за насељено место Врбас („Службени лист општине Врбас“, број  11/14)

- План генералне регулације за насељено место Бачко Добро Поље („Службени лист општине Врбас“, број 6/07)

- План генералне регулације насеља Куцура са детаљном регулацијом јавног грађевинског земљишта („Службени лист општине Врбас“, број 8/07 )

- Измене и допуне плана генералне регулације насеља Куцура („Службени лист општине Врбас“, број 16/12)

- План генералне регулације насеља Равно Село („Службени лист општине Врбас“, број 12/08)

- Измене и допуне плана генералне регулације насеља Равно Село („Службени лист општине Врбас“, број 20/12)

- План генералне регулације насеља Савино Село са детаљном регулацијом јавног грађевинског земљишта („Службени лист општине Врбас“, број 18/08)

- План генералне регулације насеља Змајево („Службени лист општине Врбас“, број 17/09)

- Измене и допуне плана генералне регулације насеља Змајево („Службени лист општине Врбас“, број 17/09)

### Планови детаљне регулације

План детаљне регулације блока 35 у Врбасу („Службени лист општине Врбас“, број 3/05)

План детаљне регулације блока 44 у Врбасу („Службени лист општине Врбас“, број 6/07)

Измене и допуне плана детаљне регулације блока 44 у Врбасу („Службени лист општине Врбас“, број 2/11)

План детаљне регулације градског гробља у Врбасу (блок 72)(„Службени лист општине Врбас“, број 3/07)

План детаљне регулације блока број 96 у Врбасу („Службени лист општине Врбас“, број 4/10)

План детаљне регулације дела блока 93 и блока 97 у Врбасу („Службени лист општине Врбас“, број 3/05)

План детаљне регулације блокова 27 и 36 у Врбасу („Службени лист општине Врбас“, број 18/08)

План детаљне регулације централног постројења за пречишћавање отпадних вода (цппов) Врбаса и куле у Врбасу („Службени лист општине Врбас“, број 3/07)

План детаљне регулације комплекса бензинске станице („Мандић“) са леве стране аутопута е-75 хоргош-суботица–београд на стационажи км 86+200 („Службени лист општине Врбас“, број 25/09)

План детаљне регулације радне зоне у Врбасу у блоковима број „88,89,96,97 и 98“ („Службени лист општине Врбас“, број 8/12)

План детаљне регулације блока 26 у Врбасу („Службени лист општине Врбас“, број 18/15)

План детаљне регулације блока 25 у Врбасу („Службени лист општине Врбас“, број10/15)

Урбанистичко технички документи

- УП за потребе урбанистичко-архитектонске разраде локације на к.п. 7765 к.о. Врбас-град за изградњу вишепородичног стамбеног објекта (П+1) и гараже (П+0) -потврђено

- Пројекат парцелације и препарцелације катастарских парцела 1765/1, 1765/2 и 1765/3 све КО Врбас-атар у Врбасу (није потврђен)

# Усклађеност Програма са циљевима укупног развоја општине Врбас

Општина Врбас тежи ка рационалном улагању у објекте комуналне инфраструктуре и стварању услова за даљи континуални развој јединице локалне самоуправе.

Реализација планираних радова допринеће квалитетнијој опремљености насељених места комуналном инфраструктуром и заштити животне средине.

Ефекти који се очекују од  извршења програма:

-     квалитетнија  опремљеност  насељених  места  комуналном  инфраструктуром

-      побољшање и проширење квалитета постојећих комуналних система

-     опремање радних зона комуналном инфраструктуром чиме се стварају могућности за нове производне капацитете и отварање нових радних места

Планови и урбанистичко-техничка документација  у изради

- Просторни план општине Врбас-измене и допуне

- План детаљне регулације радне зоне према Србобрану

# Приказ предвиђених радова на уређивању грађевинског земљишта

  - Припремање земљишта

    - Радови на рушењу објеката

Процењена вредност радова на рушењу објеката  4.000.000,00 РСД .

    - Урбанистички планови и пројекти

Плански документи

Измене плана генералне регулације насељеног места Б.Д.Поља

Израда плана  детаљне  регулације блока  35   у Врбасу

Процењена вредност       8.000.000,00 РСД

Урбанистичко технички документи

- Урбанистичко-архитектонска разрада главне улице и насељског центра у Врбасу

- Пројекат парцелације и препарцелације за потребе спровођења ПДР радне зоне према Србобрану

- Пројекат парцелације и препарцелације за потребе спровођења ПГР Бикаре (блок 71)

- Пројекат парцелације и препарцелације катастарских парцела 2480, 2479, 3082/2, 3082/1, 2484 и 2483 све КО Врбас-атар у Врбасу (блок 100)

- Израда пројеката парцелација и препарцелација, израда КТП, пројеката геодетских обележавања и елабората геодетских радова, израда Урбанистичких пројеката, израда пројеката рушења

Процењена вредност       13.500.000,00 РСД

    - Решавање имовинско правних односа

- На основу Пројекта парцелације и препарцелације (за потребе спровођења ПДР радне зоне према Србобрану) , експропријација дела к.п. 3352, 2761/1, 2761/5, 2761/2, 2761/3, 2760  КО Врбас-атар и спровођење у Катастру.

- На основу пројекта парцелације и препарцелације гробља у Врбасу  експропријација дела парцела 1765/1, 1765/2 и 1765/3 КО Врбас-атар

- На основу пројекта парцелације и препарцелације  ( радна зона Бикара) експропријација дела парцеле 8852/2 КО Врбас-град

- На основу Пројекта парцелације и препарцелације (за потребе спровођења ПДР блока 100), експропријација дела к.п. 2480, 2479, 3082/2, 3082/1, и 2483 све КО Врбас-атар у Врбасу КО Врбас-атар и спровођење у Катастру

- На основу пројекта парцелације и препарцелације експропријације деловакатастарских парцела 263/1, 263/3, 263/4, 263/5 КО Куцура

    - Прибављање  грађевинског земљишта

|  | Количина (m²) | Процењена вредност (РСД) |
| --- | --- | --- |
| Експропријација планираног јавног земљишта радне зоне према Србобрану | 2.800 | 3.360.000 |
| Експропријација планираног јавног земљишта радне зоне Бикара | 2.100 | 6.300.000 |
| Експропријација планираног јавног земљишта гробље Врбас | 27.580 | 66.192.000 |
| Експропријација планираног јавног земљишта радне зоне блок 100 | 12.600 | 30.240.000 |
| Експропријација планираног јавног земљишта блок 52 Кп 7781/2, 7881/2, 7879/2,7875/2 КО Врбас град | 622 | 1.866.000 |
| Експропријација планираног јавног земљишта блок 44 Кп 6341 Ко Врбас град (изграђено грађевинско земљиште) | 852 | 6.134.400 |
| Експропријација планираног јавног земљишта блок 27 Ко 6120 Врбас-град (изграђено грађевинско земљиште) | 788 | 4.255.200 |
| Експропријација планираног јавног земљишта С.Село - бунар | 1.745,00 | 2.303.400 |
| Експропријација планираног јавног земљишта Куцура - бунар | 1.128,00 | 1.488.960 |
|  |  | 122.139.960 |

Геодетски пројекти и инжењерско-техничка испитивања земљишта

- Израда пројекта геодетског обележавања и елабората геодетских радова за потребе спровођења ПДР радне зоне према Србобрану

- Израда пројекта геодетског обележавања и елабората геодетских радова катастарских парцела 2480, 2479, 3082/2, 3082/1, 2484 и 2483 све КО Врбас-атар у Врбасу (блок 100)

- Израда пројекта геодетског обележавања и елабората геодетских радова за потребе спровођења ПГР Бикаре (блок 71)

- Процењена вредност         600.000,00 РСД

    - Асанациони радови и рашчишћавање земљишта

- Уређење земљаног пута туцаничким застором - разни локалитети	           5.000.000 РСД

- Израда отресишта на укрштању некатегорисаних путева са општинским путем

- 4.000.000 РСД

Процењена вредност         9.000.000 РСД

  - Комунално  опремање земљишта

    - Систем водоснабдевања

Постојеће решење водоснабдевања за сва насељена места Општине заснива се на шест независних водоводних система тј. град Врбас, као и свако од насеља (Куцура, Змајево, Бачко Добро Поље, Савино Село и Равно Село) снабдевају се водом преко сопствених локалних водоводних система из локалних изворишта, односно свако од насељених места има своје извориште (дубинске бунаре) са системом за дезинфекцију и системом за дистрибуцију воде у локалну мрежу јавног водовода.

Изградња водоводне мреже у Врбасу је почела 1964. године, а у насељеним местима '70-их година прошлог века. У Врбасу и Куцури је око 80% водоводне мреже изграђено од азбестцементног материјала, што је неопходно заменити цевоводима који одговарају важећим стандардима за дистрибуцију воде за пиће, и извршити реконструкцију дотрајале инсталације.

За привремено решавање наведеног проблема, 2007. године изграђене су еко-чесме ради обезбеђења воде за пиће грађанима насељених места општине. За трајно решавање проблема неопходно је предвидети изградњу централног, савременог система за снабдевање водом санитарног квалитета, а на бази даљег унапређења и развоја постојећег водоводног система.

Програмом предвиђени радови на изградњи водоводне инфраструктуре на територији општине Врбас за период 2023-2027 год:

|  | # процена вредности инвестиције (РСД) |
| --- | --- |
| ## ПЗИ И ППМ - Реконструкција водоводне мреже - II фаза (ул. Д.Бојовића, 8.марта, Фрушкогорска и И.Милутиновића) у дужини 2.178 м, пречника DN 225 и DN 280 | ## 600.000 |
| ## Израда пројектно-техничке документације за изградњу водоводне мреже у Блоку 5 (Шлајз) у Врбасу | ## 850.000 |
| ## Изградња водоводне мреже у Блоку 5 (Шлајз) у Врбасу | ## 7.500.000 |
| ## Израда пројектно-техничке документације за изградњу водоводне мреже у улици Народног фронта у Врбасу (нови бл.21) | ## 800.000 |
| ## Изградња водоводне мреже у улици Народног фронта у Врбасу (нови бл.21) | ## 7.500.000 |
| ## Израда пројектно-техничке документације за изградњу водоводне мреже у Блоку 53 у Врбасу | ## 850.000 |
| Изградња водоводне мреже у Блоку 53 у Врбасу | 7.500.000 |
| Доградња водоводне мреже у продужетку улице Миливоја Чобанског у Врбасу у склопу опремања будуће Трансфер станице | 4.000.000 |
| ## Радна зона "Блок 100" - фаза I |  |
| ## Извођење радова | ## 7.000.000 |
| ## Радна зона "Блок 100" - фаза II |  |
| ## Пројектно-техничка документација | ## 1.200.000 |
| ## Извођење радова | ## 13.000.000 |
| ## Радна зона "Бикара" - изградња водоводне мреже: |  |
| ## Фаза 1 |  |
| ## Пројектно техничка документација | ## 600.000 |
| ## Извођење радова | ## 8.000.000 |
| ## Фаза 3 |  |
| ## Пројектно техничка документација | ## 600.000 |
| ## Извођење радова | ## 8.000.000 |
| ## Фаза 4 |  |
| ## Пројектно техничка документација | ## 650.000 |
| ## Извођење радова | ## 6.000.000 |
| ## Фаза 6 |  |
| ## Пројектно техничка документација | ## 650.000 |
| ## Извођење радова | ## 7.000.000 |
| Радна зона према Србобрану - изградња бунара: |  |
| Пројектно техничка документација | 2.000.000 |
| Извођење радова - бушење, опремање, кондиционирање | 25.000.000 |
| Радна зона према Србобрану - изградња водоводне мреже |  |
| Пројектно техничка документација | 1.200.000 |
| Извођење радова | 12.000.000 |
| Радна зона Куцура - изградња водоводне мреже |  |
| ## Фаза 1 |  |
| Пројектно техничка документација | 2.000.000 |
| Извођење радова | 18.000.000 |
| ## Фаза 2 |  |
| Пројектно техничка документација | 800.000 |
| Извођење радова | 6.000.000 |
| ## Фаза 3 |  |
| Пројектно техничка документација | 800.000 |
| Извођење радова | 6.000.000 |
| ## Извођење радова, водовод Куцура-Змајево | ## 160.000.000 |
| Извођење радова, водовод Куцура-Бачко Добро Поље | 30.000.000 |
| Извођење радова, водовод Куцура-Змајево-Равно Село | 54.000.000 |
| Укупно водоводна инфраструктура: | 400.100.000 |

| ## Фаза 3 |  |
| --- | --- |
| ## Пројектно техничка документација | ## 480.000 |
| ## Извођење радова | ## 5.940.000 |
| ## Фаза 4 |  |
| ## Пројектно техничка документација | ## 360.000 |
| ## Извођење радова | ## 4.500.000 |
| ## Фаза 6 |  |
| ## Пројектно техничка документација | ## 440.000 |
| ## Извођење радова | ## 5.400.000 |
| Радна зона према Србобрану - изградња бунара: |  |
| Пројектно техничка документација | 1.500.000 |
| Извођење радова - бушење, опремање, кондиционирање | 36.000.000 |
| Радна зона према Србобрану - изградња водоводне мреже |  |
| Пројектно техничка документација | 800.000 |
| Извођење радова | 6.000.000 |
| Радна зона Куцура - изградња водоводне мреже |  |
| ## Фаза 1 |  |
| Пројектно техничка документација | 1.000.000 |
| Извођење радова | 12.500.000 |
| ## Фаза 2 |  |
| Пројектно техничка документација | 350.000 |
| Извођење радова | 4.500.000 |
| ## Фаза 3 |  |
| Пројектно техничка документација | 500.000 |
| Извођење радова | 5.000.000 |
| Укупно водоводна инфраструктура: | 128.470.000 |

    - Систем канализације

      - Атмосферска канализација

Одвођење атмосферских вода у Општини Врбас врши се путем зацевљене атмосферске канализације (са припадајућим сливницима и ревизионим шахтама), отворених канала, јаркова и ригола. Само у одређеним деловима насеља Врбас постоји систем зацевљене атмосферске канализације. У појединим деловима насељеног места Врбас, због неизграђене атмосферске канализације по сепаратном систему, атмосферске воде се уливају у систем којим се одводе остале отпадне воде (општи систем), што приликом већих падавина знатно оптерети систем канализације. Највећим делом то се однси на атмосферске воде које се прикупљају из блокова у центру насеља и уливају у атмосферску канализацију у ул. М.Тита, која се на крају улива у канализацију употребљених вода у ул. Бачка. Решење за то је да се изврши потпуно раздвајање атмосферске канализације од канализације употребљених вода.

У осталим деловима Врбаса, где не постоји систем зацевљене атмосферске канализације као и у свим осталим насељеним местима општине, одвођење атмосферских вода је предвиђено отвореним каналима, јарковима. Проблем представља неодржавање система отворених јаркова и пропуста испод колских прелаза и бетонских површина испред објеката од стране грађана, или због њиховог намерног затрпавања (нпр. због изградње паркинга и сл.), и временом долази до запуњења отворених атмосферских канала који тако губе своју функцију.

Због недостатка документације и података везано за постојеће стање атмосферске канализације у оштини Врбас, неопходно је урадити техничку документацију, односно снимање постојећег стања, дефинисати оријентације, сливове, нивелационе карактеристике и дати предлог за решавање проблема на местима где је то неопходно.

Програмом предвиђени радови на изградњи атмосферске канализације на територији општине Врбас за период 2023-2027 год:

|  | процена вредности инвестиције (РСД) |
| --- | --- |
| # Израда пројектно-техничке документације атмосферске канализације по насељеним местима општине Врбас (Б.Д.Поље) | # 2.000.000 |
| # Израда пројектно-техничке документације атмосферске канализације по насељеним местима општине Врбас (Змајево) | # 2.000.000 |
| # Израда пројектно-техничке документације атмосферске канализације по насељеним местима општине Врбас (Равно Село) | # 2.000.000 |
| ## Израда пројектно-техничке документације атмосферске канализације по насељеним местима општине Врбас (Куцура) | ## 2.200.000 |
| ## Израда пројектно-техничке документације атмосферске канализације по насељеним местима општине Врбас (Савино Село) | ## 2.000.000 |
| ## Израда пројектно-техничке документације пројекта атмосферске канализације са раздвајањем од фекалне канализације и решавањем одвођења атмосферских вода из блока "Саве Ковачевића" у Врбасу | ## 800.000 |
| ## Израда пројектно-техничке документације пројекта атмосферске канализације са раздвајањем од фекалне канализације, и решавањем одвођења атмосферских вода из блока"Васиљ Копривице" у Врбасу | ## 800.000 |
| ## Израда пројектно-техничке документације одвођења атмосферских вода у улици И. Милутиновића, Његошева и из блока 70 (стари блок 18) у Врбасу | ## 600.000 |
| ## Израда пројектно-техничке документације одвођења атмосферских вода у насељу "Мађаршор" У Врбасу | ## 1.000.000 |
| ## Израда пројектно-техничке документације за решавање одвођења атмосферских вода у Блоку 65 (старом Блоку 21) у Врбасу | ## 500.000 |
| ## Израда пројектно-техничке документације за решавање одвођења атмосферских вода са јавних површина у блоку 73 (ул. В.Роловића, Ужичка, Дрварска, М.Поповића) у Врбасу | ## 500.000 |
| ## Израда пројектно-техничке документације за решавање одвођења атмосферских вода са јавних површина у блоку 81 („Јадиковац“) у Врбасу | ## 500.000 |
| ## Израда пројектно-техничке документације за одвођење атмосферских вода код "НИС" ад бензинске пумпе у ул. Кулски пут у Врбасу (парцела "НИС" ад) | ## 500.000 |
| ## Израда пројектно-техничке документације за решавање одвођења атмосферских вода у ул. Бачка - И.Секицког, у Врбасу (код ЦФК) | ## 500.000 |
| ## Израда пројектно-техничке документације за изградњу АТК у Блоку 5 (Шлајз) у Врбасу | ## 500.000 |
| ## Израда пројектно-техничке документације за изградњу АТК и реконструкције паркинга у центру Бачког доброг Поља | ## 800.000 |
| ## Извођење радова на АТК и реконструкцији паркинга у центру Бачког доброг Поља | ## 6.000.000 |
| ## Извођење радова на одвођењу атмосферских вода код "НИС" ад бензинске пумпе у ул. Кулски пут у Врбасу | ## 1.500.000 |
| ## Извођење радова на изградњи атмосферске канализације у Блоку 65 (старом Блоку 21) у Врбасу | ## 3.500.000 |
| Извођење радова на одвођењу атмосферских вода у дворишту Основне школе "Светозар Милетић" у Врбасу | 8.000.000 |
| ## Радна зона "Блок 100" - фаза I |  |
| ## Извођење радова | ## 3.000.000 |
| ## Радна зона "Блок 100" - фаза II |  |
| ## Пројектно-техничка документација | ## 600.000 |
| ## Извођење радова | ## 6.000.000 |
| ## Радна зона "Бикара" - изградња АТК: |  |
| ## Фаза 1 |  |
| ## Пројектно техничка документација | ## 500.000 |
| ## Извођење радова | ## 6.000.000 |
| ## Фаза 2 |  |
| ## Пројектно техничка документација | ## 500.000 |
| ## Извођење радова | ## 6.000.000 |
| ## Фаза 4 |  |
| ## Пројектно техничка документација | ## 500.000 |
| ## Извођење радова | ## 6.000.000 |
| ## Фаза 6 |  |
| ## Пројектно техничка документација | ## 600.000 |
| ## Извођење радова | ## 8.000.000 |
| Укупно атмосферска канализација: | 73.900.000 |

      - Канализација отпадних вода

Евакуација употребљених вода из насеља Општине Врбас се врши сепаратним системом канализације који чини део међуопштинске канализације Врбас-Кула-Црвенка.

На територији оштине, град Врбас има решено сакупљање и одвођење употребљених вода. Изградња канализације је започела '90-их година и данас канализационом мрежом је покривено око 95% површине насеља Врбас, док су остали неизграђени само поједини делови на периферији насеља. Систем канализације се састоји од канализационе мреже са гравитационим течењем и црпних станица за препумпавање отпадних вода. Изграђеном канализационом мрежом у насељу, отпадне воде од становништва, привреде и дела индустрије сакупљају се и одводе до сабирног колектора регионалне канализације Кула – Врбас, које се даље транспортују до локације постројења за пречишћавање отпадних вода (ЦППОВ), која је у завршној фази изградње, одакле се воде испуштају у канал ДТД (Богојево - Бечеј).

Један од предуслова за неометан рад и правилно функционисање централног постројења за пречишћавање отпадних вода (ЦППОВ) је и обезбеђена неопходна количина отпадних вода на постројењу. Да би се обезбедила неопходна количина, потребно је да се заврши изградња канализационе мреже по насељеним местима општине и да се обезбеди прикључење грађана на систем.

У насељеним местима општине, као и у делу града Врбаса (где није изграђена канализација), отпадне воде становништва испуштају се у септичке јаме, где због неодговарајућих техничких решења долази до загађења подземних вода и самог земљишта. Изградња канализације у насељеним местима започела је 2007. године.  Дефинисана је концепција прикупљања и евакуације отпадних вода, по ком се систем дели на тзв. „Јужни крак“ и „Западни крак“, односно канализациони систем чине магистрални колектори организовани у два сабирна крака (јужни и западни) и канилизациона мрежа по насељима. Системом је предвиђено да се сакупљене воде из насеља са оба крака транспортују на централно постројење у Врбасу. На тзв. „Јужном краку“, која обухвата насеља Б.Д.Поље, Змајево и Равно Село, канализационом мрежом је покривено око 75% површине насеља, док на тзв. „Западном краку“, која обухвата насеља Куцуру и Савино Село, канализационом мрежом је покривено око 35% површине. Изграђена канализациона мрежа у насељеним местима се не може пустити у функцију све док се не повеже са канализационим системом у Врбасу, односно системом постројења за пречишћавање отпадних вода (ЦППОВ).

За завршетак изградње канализације неопходно је претходно урадити потребну пројектно – техничку документацију.

Програмом предвиђени радови на изградњи канализације отпадних вода на територији општине Врбас за период 2023-2027 год:

|  | процена вредности инвестиције (РСД) |
| --- | --- |
| ## Израда пројектно-техничке документације за изградњу канализације отпадних вода у насељеним местима Куцура и Савино Село ПЗИ И ППМ | ## 7.000.000 |
| ## Израда пројектно-техничке документације за изградњу канализације отпадних вода Западни крак ПЗИ И ППМ | ## 1.000.000 |
| ## Израда пројектно-техничке документације за изградњу канализације отпадних вода за део блока 20, 41 и блок 32 у Врбасу (Иђошки пут) | ## 500.000 |
| ## Израда пројектно-техничке документације за изградњу канализације отпадних вода у улици Саве Ковачевића у Врбасу, за део улице предвиђен Урбанистичким планом за колективно становање | ## 800.000 |
| ## Израда пројектно-техничке документације за изградњу канализације отпадних вода у улици Виноградска у Врбасу, за део према ПП "С.Ковачевић" | ## 800.000 |
| ## Израда пројектно-техничке документације ради решавања прикључења објеката од бр. 52-58 на постојећу канализацију отпадних вода у улици И.Милутиновића ("Либра") у Врбасу | ## 800.000 |
| ## Израда пројектно-техничке документације за изградњу канализације отпадних вода у улици Кулски пут у Врбасу, за 2 објекта колективног становања према IM "Carnex", од ул. Колоније Кудељаре | ## 800.000 |
| ## Израда пројектно-техничке документације за изградњу канализације отпадних вода у улици Колонија Кудељаре и према ул. Милетићева у Врбасу | ## 800.000 |
| ## Израда пројектно-техничке документације за изградњу канализације употребљених вода - разне локације у Врбасу и у насељеним местима општине Врбас | ## 1.000.000 |
| ## Израда пројектно-техничке документације за изградњу мреже канализације употребљених вода у Блоку 53 у Врбасу | ## 800.000 |
| ## Изградњa мреже канализације употребљених вода у Блоку 53 у Врбасу | ## 15.000.000 |
| ## Израда пројектно-техничке документације за изградњу канализационе мреже употребљених вода у Блоку 5 (Шлајз) у Врбасу | ## 600.000 |
| ## Изградња канализационе мреже употребљених вода у Блоку 5 (Шлајз) у Врбасу | ## 8.500.000 |
| Изградња канализације отпадних вода комплекса "Врбас - север", Козарачка и улица Лазе Костића у Врбасу (средства добијена 2014.) | 10.000.000 |
| Завршетак изградње канализације отпадних вода по насељеним местима општине Врбас (Б.Д.Поље, Змајево и Равно Село) | 156.710.000 |
| Завршетак изградње канализације отпадних вода по насељеним местима општине Врбас (Куцура) | 160.000.000 |
| Завршетак изградње канализације отпадних вода по насељеним местима општине Врбас (Савино Село) | 95.000.000 |
| Завршетак изградње канализације отпадних вода - "Западни крак" (Врбас - Куцура и Куцура Савино Село) | 250.000.000 |
| Опремање пумпне станице на канализацији отпадних вода у ул. И.Милутиновића (бр. 80-82) у Врбасу, са прикључењем на електро стуб | 600.000 |
| Изградња канализације отпадних вода у ул. И.Милутиновића у Врбасу, ради прикључења објекта бр. 52-58 на постојећу мрежу канализације | 800.000 |
| Изградња канализације отпадних вода у улици Кулски пут у Врбасу, за 2 објекта колективног становања према IM "Carnex", од ул. Колоније Кудељаре | 3.000.000 |
| Изградња канализације отпадних вода у улици Виноградска у Врбасу, за део према ПП "С.Ковачевић" | 3.000.000 |
| Изградња канализације отпадних вода за део блока 20, 41 и блок 32 у Врбасу (Иђошки пут) | 12.000.000 |
| Доградња канализационе мреже у продужетку улице Миливоја Чобанског у Врбасу у склопу опремања будуће Трансфер станице | 8.000.000 |
| ## Радна зона "Блок 100" - фаза I |  |
| ## Извођење радова | ## 7.000.000 |
| ## Радна зона "Блок 100" - фаза II |  |
| ## Пројектно-техничка документација | ## 1.300.000 |
| ## Извођење радова | ## 13.000.000 |
| ## Радна зона "Бикара" - изградња канализације отп. вода: |  |
| ## Фаза 1 |  |
| ## Пројектно техничка документација | ## 720.000 |
| ## Извођење радова | ## 9.000.000 |
| ## Фаза 2 |  |
| ## Пројектно техничка документација | ## 690.000 |
| ## Извођење радова | ## 8.640.000 |
| ## Фаза 3 |  |
| ## Пројектно техничка документација | ## 720.000 |
| ## Извођење радова | ## 9.000.000 |
| ## Фаза 5 |  |
| ## Пројектно техничка документација | ## 800.000 |
| ## Извођење радова | ## 10.080.000 |
| ## Фаза 6 |  |
| ## Пројектно техничка документација | ## 870.000 |
| ## Извођење радова | ## 10.800.000 |
| Укупно канализација отпадних вода: | 810.130.000 |

    - Електро-енергетска мрежа

Програмом предвиђени радови на изградњи електро-енергетске мреже на територији општине Врбас за период 2023-2027 год:

| Радна зона "Блок 100" : |  |
| --- | --- |
| фаза I |  |
| Изградња јавне расвете |  |
| Пројектно-техничка документација | 130.000 |
| Извођење радова | 1.300.000 |
| Изградња ВН мреже и ТС |  |
| Пројектно-техничка документација | 1.040.000 |
| Извођење радова | 16.250.000 |
| Изградња телекомуникационе мреже |  |
| Пројектно-техничка документација | 52.000 |
| Извођење радова | 390.000 |
| фаза II |  |
| Изградња нн електро мреже |  |
| Пројектно-техничка документација | 312.000 |
| Извођење радова | 3.900.000 |
| Изградња јавне расвете |  |
| Пројектно-техничка документација | 182.000 |
| Извођење радова | 2.600.000 |
| Изградња телекомуникационе мреже |  |
| Пројектно-техничка документација | 52.000 |
| Извођење радова | 390.000 |
| "Блок 53" |  |
| Изградња нн електро мреже |  |
| Пројектно-техничка документација | 520.000 |
| Извођење радова | 2.860.000 |
| Изградња јавне расвете |  |
| Пројектно-техничка документација | 390.000 |
| Извођење радова | 2.600.000 |
| Изградња телекомуникационе мреже |  |
| Пројектно-техничка документација | 390.000 |
| Извођење радова | 1.170.000 |
| "Блок 95" - Изградња и реконструкција јавне расвете |  |
| Пројектно-техничка документација | 650.000 |
| Извођење радова | 4.680.000 |
| Радна зона - "Бикара": |  |
| Фаза 1 |  |
| Изградња и реконструкција јавне расвете |  |
| Пројектно-техничка документација | 130.000 |
| Извођење радова | 1.950.000 |
| Фаза 2 |  |
| Изградња и реконструкција јавне расвете |  |
| Пројектно-техничка документација | 130.000 |
| Извођење радова | 1.560.000 |
| Изградња нн електро мреже |  |
| Пројектно-техничка документација | 78.000 |
| Извођење радова | 611.000 |
| Изградња телекомуникационе мреже |  |
| Пројектно-техничка документација | 52.000 |
| Извођење радова | 273.000 |
| Фаза 3 |  |
| Изградња и реконструкција јавне расвете |  |
| Пројектно-техничка документација | 130.000 |
| Извођење радова | 1.430.000 |
| Изградња нн електро мреже |  |
| Пројектно-техничка документација | 104.000 |
| Извођење радова | 650.000 |
| Изградња телекомуникационе мреже |  |
| Пројектно-техничка документација | 104.000 |
| Извођење радова | 325.000 |
| Фаза 4 |  |
| Изградња и реконструкција јавне расвете |  |
| Пројектно-техничка документација | 130.000 |
| Извођење радова | 1.560.000 |
| Изградња нн електро мреже |  |
| Пројектно-техничка документација | 78.000 |
| Извођење радова | 559.000 |
| Изградња телекомуникационе мреже |  |
| Пројектно-техничка документација | 78.000 |
| Извођење радова | 351.000 |
| Фаза 5 |  |
| Изградња и реконструкција јавне расвете |  |
| Пројектно-техничка документација | 104.000 |
| Извођење радова | 611.000 |
| Изградња телекомуникационе мреже |  |
| Пројектно-техничка документација | 52.000 |
| Извођење радова | 117.000 |
| Фаза 6 |  |
| Изградња и реконструкција јавне расвете |  |
| Пројектно-техничка документација | 130.000 |
| Извођење радова | 1.300.000 |
| Изградња нн електро мреже |  |
| Пројектно-техничка документација | 65.000 |
| Извођење радова | 416.000 |
| Изградња телекомуникационе мреже |  |
| Пројектно-техничка документација | 65.000 |
| Извођење радова | 234.000 |
| Радна зона према Србобрану: |  |
| Електро опремање |  |
| Јавна расвета (пројектовање и изградња) | 2.860.000 |
| Изградња ВН мреже и ТС 2x630 kVA са уградњом једног трафоа |  |
| Пројектно техничка документација | 1.040.000 |
| Извођење радова | 15.600.000 |
| Радна зона Куцура: |  |
| Фаза I |  |
| Изградња ВН мреже и ТС |  |
| Пројектно-техничка документација | 1.430.000 |
| Извођење радова | 19.500.000 |
| Изградња јавне расвете |  |
| Пројектно-техничка документација | 260.000 |
| Извођење радова | 2.860.000 |
| Изградња телекомуникационе мреже |  |
| Пројектно-техничка документација | 91.000 |
| Извођење радова | 650.000 |
| Фаза II |  |
| Изградња ВН мреже и ТС |  |
| Пројектно-техничка документација | 1.300.000 |
| Извођење радова | 15.600.000 |
| Изградња јавне расвете |  |
| Пројектно-техничка документација | 260.000 |
| Извођење радова | 2.340.000 |
| Изградња телекомуникационе мреже |  |
| Пројектно-техничка документација | 91.000 |
| Извођење радова | 520.000 |
| Фаза III |  |
| Изградња јавне расвете |  |
| Пројектно-техничка документација | 221.000 |
| Извођење радова | 1.950.000 |
| Продужетак улице Миливоја Чобанског у Врбасу у склопу опремања будуће Трансфер станице |  |
| Изградња ВН вода и СТС |  |
| Пројектно-техничка документација | 520.000 |
| Извођење радова | 6.500.000 |
| Изградња јавне расвете |  |
| Пројектно-техничка документација | 130.000 |
| Извођење радова | 1.560.000 |
| Опремање локација за киоске - прикључци на ел. мрежу | 390.000 |
| Израда пројектно-техничке документације за реконструкцију јавне расвете у општини Врбас, на локацијама близу јавних установа, школа, вртића и амбуланти | 390.000,00 |
| Извођење радова на реконструкцији јавне расвете у општини Врбас, на локацијама близу јавних установа, школа, вртића и амбуланти | 3.250.000,00 |
| Израда пројектно-техничке документације за демонтажу и измештање постојеће трансформаторске станице МБТС у "Блоку 52" у Врбасу | 585.000,00 |
| Извођење радова на демонтажи и измештању постојеће трансформаторске станице МБТС у "Блоку 52" у Врбасу | 14.300.000,00 |
| Укупно електро-енергетска мрежа и јавна расвета: | 147.433.000 |

    - Саобраћајне површине

Путну мрeжу у oпштини Врбaс чинe држaвни путни прaвци, oпштински кaтeгoрисaни и нeкaтeгoрисaни путeви и улицe у нaсeљeним мeстимa. Пoвeзaнoст oпштинe сa oкружeњeм и трaнсeврoпским мaгистрaлaмa нa кojимa сe oдвиja нajвeћи дeo мeђунaрoднoг трaнспoртa, oствaруje сe првeнствeнo путeм држaвних путeвa I и II рeдa.

Држaвнe путeвe II рeдa мoжeмo пoсмaтрaти кao oснoвнe спoнe пoдручja и цeнтaрa у oквиру пojeдиних приврeдних и гeoпoлитичких зajeдницa. Teритoриjoм oпштинe прoлaзe слeдeћи држaвни путeви II рeдa: држaвни пут IIA рeдa брoj 112 (Бaчкo Нoвo Сeлo-Бaч-Рaткoвo-Дeспoтoвo-Рaвнo Сeлo-Сириг-Teмeрин-Жaбaљ); држaвни пут IIA рeдa брoj 113 (Фeкeтић-Врбaс-Змajeвo-Румeнкa); и држaвни пут IIБ рeдa брoj 305 (Врбaс-Куцурa-Сaвинo Сeлo).

Систeм лoкaлних путeвa (кaтeгoрисaних и нeкaтeгoрисaних) je у функциjи мeђусoбнoг пoвeзивaњa свих нaсeљa, или нaсeљa сa oдрeђeним лoкaлитeтимa и приврeдним субjeктимa унутaр тeритoриje oпштинe. Прoстoрни плaн oпштинe Врбaс дeфинишe слeдeћe лoкaлнe путeвe: oпштински пут Кулa-Врбaс; oпштински пут Кулa-Куцурa-Змajeвo; oпштински пут Сaвинo Сeлo-Кoсaнчић-Руски Крстур; oпштински пут Кoсaнчић-Лaлић, сa крaкoм кa Пивницaмa; oпштински пут Пивницe-Сaвинo Сeлo; oпштински пут Куцурa-Рaвнo Сeлo, кao крaк лoкaлнoг путa Куцурa-Змajeвo; oпштински пут Бaчки Пeтрoвaц-Кулпин-Рaвнo Сeлo.

Нeкaтeгoрисaнe путeвe нa тeритoриjи oпштинe прeдстaвљajу углaвнoм зeмљaни aтaрски путeви кojи сe нajчeшћe кoристe у пoљoприврeднe сврхe.

Програмом предвиђени радови на реконструкцији и изградњи саобраћајних површина на територији општине Врбас за период од 2023 до 2027 године:

|  | Процењена вредност (РСД) |
| --- | --- |
| 1. Израда техничке документација са изградњом саобраћајне инфраструктуре |  |
| Саобраћајнице у радној зони – уз ДП IБ15 – I фаза | 50.000.000 |
| Саобраћајнице у радној зони у „блок 100“ | 30.000.000 |
| Саобраћајнице у радној зони у „блоковима 63, 71, 79 и 80“ | 90.000.000 |
| Саобраћајнице у стамбеном „блоку 53“ у Врбасу | 30.000.000 |
| Саобраћајнице у "блоку 77" у Врбасу | 15.000.000 |
| Саобраћајница у улици Милетићева у Врбасу | 5.000.000 |
| Део сабраћајнице „јужна обилазница“ од Ивана Милутиновића до ул. Куцурски пут | 110.000.000 |
| Саобраћајнице "Блок 88, 89, 96, 97,98" (радна зона према Србобрану-аутопуту) | 87.000.000 |
| Саобраћајница у радној зони "Блок 101" (Петрол бензинска пумпа) | 23.000.000 |
| Изградња саобраћајнице блок 44 | 2.000.000 |
| Изградња Саобраћајног прикључка на IIA113 приступног пута за ЦППОВ У Врбасу | 2.800.000 |
| Радна зона Куцура |  |
| Фаза I1 | 23.159.000 |
| Фаза I2 | 36.904.000 |
| Фаза I3 | 54.936.000 |
| Фаза I4 | 33.572.000 |
| Фаза II | 146.500.000 |
| Изградња саобраћајнице у продужетку улице Миливоја Чобанског у Врбасу у склопу опремања будуће Трансфер станице | 22.440.000 |
|  | 762.311.000 |
| 2.Израда техничке документација са реконструкцијом саобраћајне инфраструктуре |  |
| Реконструкција саобраћајнице у улици Његошева потес од улице Телечка до улице Ивана Милутиновића у Врбасу | 45.000.000 |
| Реконструкција саобраћајнице у делу улице Виноградске (потес ка фарми С.Ковачевић) у Врбасу | 20.000.000 |
| Реконструкција раскрснице на укрштању улица С.Ковачевића и И.Л.Рибара у Врбасу са измештањем ГРС нн ел. мреже | 8.000.000 |
| Реконструкције раскрсница са формирањем кружним током саобраћаја | 80.000.000 |
| · Србобрански пут-Његошева, |  |
| · Маршала Тита-Бачка, |  |
| · Светозара Марковића-Бачка, |  |
| · Куцурски пут-Данила Бојовића-Бачка |  |
| Реконструкција саобраћајне инфраструктуре за повећање безбедности учесника у саобраћају (локалне интервенције на мрежи) | 10.000.000 |
| Рехабилитација и реконструкција коловоза на разним локалитетима | 30.000.000 |
| Реконструкцијом саобраћајница и саобраћајних површина, у блоку „Саве Ковачевић“у Врбасу | 20.000.000 |
|  | 213.000.000 |
| 3. Израда техничке документација са изградњом и реконструкцијом паркинг површина |  |
| Изградња паркинг простора испред ОШ "Браство Јединство" у ул. Палих бораца у Врбасу | 1.500.000 |
| Реконструкција и доградња паркинг простора испред ОШ "П.П.Његош" у ул.Д. Бојовића у Врбасу | 2.300.000 |
| Изградња паркинг простора у блоку "Васиљ Копривица" код Дома здравља "Вељко Влаховић" I, II и III фаза | 9.000.000 |
| Изградња паркинг простора испред ОШ "Светозар Милетић" у ул. Петра Шегуљева у Врбасу | 4.500.000 |
| Изградња паркинг простора капела у Куцури | 3.500.000 |
| Изградња паркинг простора капела у Равном Селу | 5.500.000 |
| Изградња паркинг површина-разно | 10.000.000 |
| Реконструкција паркинг простора у улици И.Л.Рибара (потес од улице М.Тита до ул. Н.Фронта) у Врбасу | 13.000.000 |
| Реконструкцију паркинг простора у улици Пете пролетерске бригаде (потес од улице М.Тита до ул. С. Ковачевића) у Врбасу | 11.700.000 |
| Реконструкцију паркинг простора у улици Сарајевска (испред "старе хирургије") у Врбасу | 3.500.000 |
|  | 64.500.000 |
| 4.Израда техничке документација са изградњу и реконструкцију аутобуских стајалишта |  |
| Изградња и реконструкција аутобуских стајалишта | 12.000.000 |
|  | 12.000.000 |
| 5.Израда техничке документација са изградњом и реконструкцијом светлосних уређаја за регулисање саобраћаја – семафори и дисплеји |  |
| Изградња уређаја за регулисање саобраћаја светлосним сигналима- семафор на укрштању улица И.Л.Рибара и М.Тита У Врбасу | 5.000.000 |
| Изградња уређаја за регулисање саобраћаја светлосним сигналима- семафор на преводници у Куцури | 3.500.000 |
| Изградња уређаја за регулисање саобраћаја светлосним сигналима- семафор на укрштању улица И.Л.Рибара и М.Тита у Змајеву | 6.600.000 |
| Изградња сигнализације са изменљивим садржајем-разни локалитети | 6.000.000 |
| Реконструкција, санација и адаптација семафора на укрштањима улица: | 17.000.000 |
| · Светозара Марковића и Његошеве, |  |
| · Ивана Милутиновића и Његошеве, |  |
| · Густава Крклеца и Народног фронта, |  |
| · Маршала Тита Б.Д.Поље (код школе) |  |
| · Маршала Тита и Густав крклеца. |  |
|  | 38.100.000 |
| Укупно уређивање саобраћајне инфраструктуре: | 1.089.911.000 |

    - Објекти јавне намене

|  | Процењена вредност (РСД) |
| --- | --- |
| Спољно уређење за вишепородични стамбени објекат П+2, ул. Јосифа Панчића бб у Врбасу | 3.083.365 |
| Завршетак изградње Дома културе у Врбасу са партерним уређењем | 560.000.000 |
| Изградња Дома културе у Равном Селу | 210.000.000 |
| Реконструкција Дома културе у Змајеву | 43.033.643 |
| Реконструкција Дома здравља у Савином селу | 418.700.000 |
| Реконструкција Градског стадиона у Врбасу | 55.000.000 |
| Изградња дечијих игралишта и спортских терена на разним локацијама у општини Врбас | 2.500.000 |
| Опремање локација за киоске – изградња платоа | 500.000 |
| Укупно објекти јавне намене: | 1.292.817.008 |

# Приказ извора и услова финансирања предвиђених радова на уређивању земљишта

Финансирање  уређивања   грађевинског  земљишта   обезбеђује  се  из   средства  буџета општине Врбас остварених од:

- доприноса за уређивање грађевинског земљишта

- закупнине за грађевинско земљиште

- отуђења или размене грађевинског земљишта

- претварања права коришћења у право својине

- средства из наменских трансфера од виших нивоа власти

- других извора у складу са законом

Финансирање уређивања грађевинског земљишта је могуће сразмерно висини остварених средстава за ту намену.

Потребна средства за реализацију Средњорочног програма уређивања 2023-2027:

| Област уређивања | процена вредности инвестиција (РСД) |
| --- | --- |
| Припремање земљишта | 157.239.960 |
| Водоводна инфраструктура | 400.100.000 |
| Атмосферска канализација | 73.900.000 |
| Канализација отпадних вода | 810.130.000 |
| Електро-енергетска мрежа | 147.433.000 |
| Уређивање саобраћајне инфраструктуре | 1.089.911.000 |
| Уређење слободних површина (паркови, игралишта, тргови) | 1.292.817.008 |
| Укупно: | 3.971.530.968 |

# Мере за спровођење Програма

Радови на уређивању грађевинског земљишта предвиђени Средњорочним програмом чине саставни део годишњих Програма уређивања грађевинског земљишта.

Приоритет у реализацији позиција Програма имаће следеће области:

- наставак изградње започетих објеката и сервисирање финансијских обавеза нањима

- извршење обавеза према инвеститорима који су испунили обавезу плаћањадоприноса

- израда документације

- имовинска припрема

- изградња недостајуће комуналне инфраструктуре у постојећим насељима

- изградња објеката магистралне и примарне мреже инфраструктуре.

# Измене и допуне Програма

Измене и допуне Средњорочног програма врше се на предлог надлежног органа Општине и према захтевима заинтересованих инвеститора.

# Завршне одредбе

Средњорочни програм уређивања грађевинског земљишта општине Врбас за период од 2023 до 2027 објавиће се у „Службеном листу општине Врбас“ и на званичној интернет страници општине Врбас.

| СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС |  |  |  | Председник Скупштине општине, |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Број: |  |  |  | Сања Жигић |  |
| Дана: |  |  |  |  |  |
| Врбас |  |  |  |  |  |